Título: Consultar información personal.

Como usuario quiero un apartado en el cual poder visualizar mis datos personales

para consultar toda mi información

Criterios de Aceptación:

- El apartado debe ser fácilmente accesible desde el menú principal en la sección "Perfil".

- La información debe ser clara y corresponder a la registrada en la base de datos.

- El formulario contará con dos botones de “Guardar” y “Cancelar”

- La información que se muestra debe corresponder al aprendiz que está logueado.

- En caso de que un dato no se encuentre se debe indicar con un mensaje de “No disponible” en vez de dejar el campo vacío.

- El apartado debe ser completamente funcional en dispositivos móviles y de escritorio.

- En caso de haber un error al momento de cargar los datos en la interfaz debe aparecer una notificación indicando el tipo de error que se presentó.

- Toda la información del aprendiz (nombre, apellido, email, teléfono, programa, etc.) debe ser mostrada en la misma interfaz.

- La información que tenga la base de datos debe ser la más reciente.

Tareas Asociadas:

- Diseñar un mockup del apartado para consultar los datos de un usuario.

- Diseñar un mockup de las alertas de error al obtener la información del usuario.

- Crear la funcionalidad para traer la información en los campos correspondientes.(Frontend)

- Crear el diseño responsive en el apartado para consultar datos personales (Frontend)

- Crear validaciones en caso de que la información no se haya cargado correctamente.

- Crear validaciones en el backend para obtener la información de un usuario en específico.

- Crear funcionalidad que le indique al usuario que los datos se están cargando.

- Diseñar alertas en caso de que se presente un error al cargar los datos del usuario.

- Crear funcionalidad para actualizar los datos del usuario sin necesidad de recargar la página.

Título: Editar información personal.

Como usuario quiero tener un apartado que me permita editar mis datos personales para actualizar la información

Criterios de Aceptación:

- El apartado debe ser fácilmente accesible desde el menú principal en la sección "Perfil".

- La información que puede editar es:

  - Numero de Celular

  - Correo

- Estos campos deben traer la información que se tiene registrada con anterioridad

- Se debe validar que la información ingresada sea la que corresponde como el tipo del dato y la longitud establecida.

- En caso de encontrar errores se debe mostrar claramente un mensaje que indique el tipo de error.

- Una vez guardada la información deberá mostrarse un mensaje de confirmación.

- El apartado debe ser completamente funcional en dispositivos móviles y de escritorio.

- Después de guardar los cambios, el aprendiz debe ver inmediatamente la información actualizada en su perfil.

- Si ocurre un error al intentar guardar los cambios (por ejemplo, problemas de conexión), se debe mostrar un mensaje de error claro y comprensible.

- El aprendiz debe tener la opción de volver a intentar guardar los cambios después de un error.

Tareas Asociadas:

- Diseñar un mockup del apartado para editar los datos de un usuario.

- Diseñar mockups de las validaciones en los campos a editar en los datos personales.

- Diseñar mockup de las alertas tanto de error como de actualización exitosa en el apartado de editar información.

- Crear funcionalidad que permita desde el formulario actualizar los campos de correo y número de celular.

- Crear validaciones en los campos a editar, que indiquen claramente cuales son los errores.

- Crear validaciones en el backend en caso de que se presente un error al actualizar los datos.

- Crear mensaje de envío exitoso cuando la información sea subida a la base de datos.

- Crear funcionalidad para que los datos se actualicen en tiempo real y no tenga que recargar la página.

- Crear mensaje en caso de que los datos no hayan sido obtenidos de la base de datos.

- Crear diseño responsive en la interfaz de edición de datos para el usuario.

Título: Inicio de Sesión.

Como usuario quiero loguearme con mi credenciales para acceder al sistema.

Criterios de aceptación:

- El usuario puede acceder a la página de inicio de sesión desde la página principal del sistema.

- La interfaz tiene los campos de tipo de documento, número de documento y contraseña, junto a un botón de “Iniciar Sesión”.

- Al enfocar los campos de número de documento o contraseña deberá mostrarse un mensaje en el que se indica la información que se espera recibir en este.

- Al enviar el formulario, el sistema debe validar que el nombre de usuario y la contraseña ingresados son correctos.

- El sistema debe verificar que el número de documento y la contraseña ingresados coinciden con los registros en la base de datos

- Si las credenciales son incorrectas, el sistema debe mostrar un mensaje de error claro y comprensible.

- Si las credenciales son incorrectas tres veces seguidas deberá aparecer un mensaje informando al usuario que se acabaron los intentos para iniciar sesión.

- Si las credenciales son correctas, el aprendiz debe ser redirigido a su página de inicio del sistema.

- La interfaz debe ser funcional y adaptarse a dispositivos web y móviles.

Tareas Asociadas:

- Diseñar el mockup para la interfaz de inicio de sesión.

- Diseñar un mockup de las validaciones en los campos del formulario de inicio de sesión.

- Diseñar un mockup del mensaje de redirección cuando el inicio de sesión es exitoso.

- Diseñar un mockup del mensaje indicando que se acabaron los intentos para iniciar sesión.

- Crear el formulario para el inicio de sesión en base a los criterios establecidos.

- Crear validaciones de los campos en el formulario de inicio de sesión.

- Crear validaciones que indique la información que se puede ingresar en cada campo.

- Crear validación en el backend para el inicio de sesión.

- Crear funcionalidad que permita direccionar al usuario que se loguea en base a su rol.

- Crear funcionalidad que busque los datos ingresados en los campos y valide su corresponden con los que se encuentran registrados.

- Crear funcionalidad en el backend para realizar la búsqueda de los datos ingresados y compararlos con los que ya están en la base de datos.

- Crear diseño responsive en la interfaz del inicio de sesión.

Aprendiz

Título: Consultar información de novedades

Como aprendiz quiero visualizar la información de las novedades que puedo registrar para conocer de qué se trata cada una.

Criterios de Aceptación:

- La interfaz debe ser fácilmente accesible desde el menú principal en la sección "Novedades".

- La interfaz debe ser fácil de encontrar y navegar.

- Cada novedad debe incluir los detalles que la conforman.

- La información sobre las novedades debe cargarse correctamente desde la base de datos al acceder a la sección.

- En caso de error al cargar la información se deberá mostrar un mensaje que indique el tipo de error que se presentó.

- Al seleccionar una novedad específica, el aprendiz debe poder ver detalles adicionales en un modal.

- La información debe ser clara y concisa para brindar una mejor comprensión sobre la novedad.

- El apartado debe ser completamente funcional en dispositivos móviles y de escritorio.

Tareas Asociadas:

- Diseña el mockup de la interfaz para que el aprendiz pueda ver los tipos de novedades que puede registrar en el sistema.

- Diseñar el mockup de los modales que muestran la información más detallada de cada tipo de novedad.

- Crear tarjetas de novedades en el rol de aprendiz.

- Crear vista de modal para la información más extensa sobre cada tipo de novedad.

- Crear diseño responsive en la interfaz tanto para móviles, como para computadores.

- Crear funcionalidad para obtener la información de los tipos de novedades desde el backend

- Diseñar alertas que indiquen al usuario si se presenta algún error en el proceso de carga de la información.

- Crear validaciones en el backend para la carga de la información de los tipos de novedades.

Título: Registrar novedad (como Aprendiz)

Como aprendiz quiero poder registrar una novedad para informar sobre algún acontecimiento en mi proceso académico

Criterios de aceptación:

- El aprendiz puede acceder por el menú principal desde el apartado de “Novedades”.

- El botón para acceder al formulario debe ser claramente visible y fácil de usar.

- La información tanto del aprendiz (nombre, ficha, programa, nro documento) como del tipo de novedad son campos que deben traer la información ya preestablecida al momento de seleccionar la novedad que se va a registrar.

- Los campos editables del formulario son: fundamentos y el apartado para la carga de archivos.

- El sistema debe validar que todos los campos obligatorios estén completos y que la información ingresada sea correcta.

- Solo se podrá cargar un archivo PDF en este campo.

- Una vez que el aprendiz completa el formulario y presiona el botón de enviar, la novedad debe guardarse correctamente en la base de datos.

- El aprendiz debe recibir un mensaje de confirmación que indique que la novedad ha sido registrada exitosamente.

- Tras el registro exitoso, el aprendiz debe recibir una notificación por correo electrónico con los detalles de la novedad registrada.

- Si el aprendiz decide adjuntar documentos, el sistema debe permitir cargar el archivo en uno solo.

- El aprendiz debe tener la opción de volver a intentar enviar el formulario después de un error.

- Si ocurre un error al intentar guardar la novedad (por ejemplo, problemas de conexión), se debe mostrar un mensaje de error claro y comprensible.

- El formulario debe ser completamente funcional en dispositivos móviles y de escritorio.

- La interfaz debe adaptarse a diferentes tamaños de pantalla sin pérdida de información.

Tareas Asociadas:

- Diseñar el mockup de la interfaz para registrar una novedad en el rol aprendiz.

- Diseñar los mockups de como se ven las validaciones en el formulario de registrar una novedad en el rol aprendiz.

- Diseñar el mockup de las alertas que se muestran cuando se registra la novedad en el rol aprendiz.

- Crear el formulario de registro de novedades que incluya los campos obligatorios.

- Crear funcionalidad para traer la información del aprendiz y del tipo de novedad en sus campos correspondientes.

- Crear validaciones en los campos de fundamentos y archivos para el registro de la novedad.

- Crear validaciones en el backend para controlar los errores que se pueden presentar al registrar la novedad.

- Crear funcionalidad para registrar la novedad desde el formulario en la base de datos.

- Crear funcionalidad para registrar la novedad en el backend.

- Crear funcionalidad para cargar archivos desde el backend.

- Diseñar alertas en caso de que se presente un error en el registro de la novedad.

- Crear mensajes de confirmación cuando la novedad se haya enviado correctamente con la hora en que se registró.

- Crear funcionalidad para que envíe el correo automáticamente cuando la novedad ya haya sido registrada.

- Crear validación para en caso de que el aprendiz ya haya registrado una novedad no le permita registrar otra hasta tener respuesta

Título: Consultar estado de novedad

Como aprendiz quiero un apartado que me permita visualizar el estado en que se encuentra mi novedad para hacer un seguimiento de estas.

Criterios de aceptación:

- El aprendiz puede acceder por el menú principal desde el apartado de “Estado Novedad”.

- La opción debe ser fácil de localizar y navegar.

- La información sobre las novedades debe cargarse correctamente desde la base de datos al acceder a la sección.

- Se podrá consultar el estado de la novedad mediante el botón de “Estado” que se encuentra en cada una de las novedades que se tienen registradas.

- Si el estado de una novedad cambia el aprendiz debe ver el estado actualizado en la sección de novedades

- En caso de que se presente un error para cargar el estado de la novedad se mostrará una notificación informando el tipo de error.

- Si hay un error al cargar la lista de novedades (por ejemplo, problemas de conexión), se debe mostrar un mensaje de error claro y comprensible.

- El aprendiz debe tener la opción de volver a intentar cargar la información después de un error.

- La sección de estado de novedades debe ser completamente funcional en dispositivos móviles y de escritorio.

Tareas Asociadas:

- Diseñar un mockup del modal encargado de mostrar el estado de la novedad.

- Crear modal con una gráfica de pasos que refleje el cambio en el estado de una novedad.

- Crear diseño responsive para toda la interfaz para consultar el estado de la novedad.

- Crear funcionalidad para cargar la información del estado de las novedades que tiene un aprendiz.

- Diseñar alertas que indiquen al aprendiz si se presenta algún error en el proceso de carga de la información de las novedades.

- Crear validaciones en el backend para obtener la información de la novedad.

- Crear funcionalidad para actualizar la información del estado de una novedad sin necesidad de recargar la página.

Título: Consultar novedades registradas.

Como aprendiz quiero visualizar todas las novedades que tengo registradas para conocer el detalle de cada novedad.

Criterios de Aceptación:

- El aprendiz puede acceder por el menú principal desde el apartado de “Estado Novedad”.

- En la interfaz se visualizarán las novedades que se tienen registradas al aprendiz logueado.

- La información que aquí aparece debe coincidir con la almacenada en la base de datos.

- Se presentarán las novedades en forma de tarjetas junto con botones de interacción “Información” y “estado”

- En caso de presentar un error al momento de cargar las novedades en la interfaz se mostrará una notificación indicando el tipo de error que se presentó.

- Se encontrará un filtro que permita hacer la búsqueda por el tipo de novedad.

- En caso de no encontrar novedades bajo un filtro en específico aparecerá un mensaje de que no se encuentran novedades.

- El apartado debe ser completamente funcional en dispositivos móviles y de escritorio.

Tareas Asociadas:

- Diseñar un mockup de la interfaz para que el aprendiz pueda consultar las novedades que tiene registradas.

- Diseñar un mockup de la interfaz cuando el aprendiz no tenga ninguna novedad registrada.

- Crear la interfaz con tarjetas en las que el aprendiz puede consultar que novedades tiene registradas.

- Crear funcionalidad de filtro para el aprendiz en la vista de estado de novedad.

- Crear diseño responsive para toda la interfaz de consulta de novedades en el rol aprendiz.

- Crear funcionalidad que permita traer solo las novedades que tiene el aprendiz que está logueado.

- Crear mensajes de error en caso de que no se puedan obtener las novedades de un aprendiz en específico.

- Crear validaciones en el backend para obtener la información de la novedad por el id del aprendiz.

- Crear vista en caso de que el aprendiz no tenga ninguna novedad registrada.

Título: Recibir correo de novedad

Como aprendiz quiero recibir un correo con la información de la novedad para estar informado sobre el proceso.

Criterio de aceptación:

- Al registrar una novedad, el sistema deberá enviar automáticamente un correo electrónico al correo obtenido de la base de datos.

- El correo debe incluir un resumen de la novedad y un agradecimiento por su registro.

- El correo debe estar en un formato HTML que sea visualmente claro y fácil de leer.

- Los elementos deben estar bien organizados, utilizando encabezados y párrafos para separar la información.

- Si el envío del correo electrónico falla, se debe mostrar una notificación indicando el tipo de error que se produjo.

- Se debe incluir un saludo personalizado según sea el nombre del aprendiz.

- Debe incluir el logotipo de la institución o empresa, y estar en un formato responsivo para dispositivos móviles.

- El correo debe incluir un enlace directo al sistema o plataforma donde el aprendiz puede consultar más detalles de la novedad o hacer seguimiento del proceso.

Tareas Asociadas:

- Diseñar un mockup del cuerpo del correo que se va a enviar al registrar una novedad.

- Crear funcionalidad para que después de registrar una novedad se envíe automáticamente la información de la novedad al correo que tiene registrado el aprendiz.

- Diseñar alertas que indiquen si se presenta un error al enviar el correo.

- Crear funcionalidad para que la información del correo cargue correctamente los datos que se registraron del aprendiz.

- Crear validaciones en el backend para el envío del correo.

- Crear cuerpo del correo según estándares del Sena, aplicando el manual del aprendiz y la información de la novedad.

Administrador

Título: Consultar novedades registradas por otros usuarios

Como administrador quiero tener un apartado que me permita visualizar las novedades que registran los demás usuarios para tener un control de la información

Criterios de Aceptación:

- Se podrá acceder al apartado a través del menú principal “Responder Novedad”

- Se visualizará un listado con todas las novedades registradas por otros usuarios.

- La información mostrada en el listado debe corresponder a la que está almacenada en la base de datos.

- Cada fila contará con un botón de acción “Responder” que permitirá al administrador ver la información de la novedad en una nueva pestaña.

- El administrador podrá filtrar la información por el nombre, número de documento, ficha o programa.

- El apartado tendrá una paginación cuando los datos excedan los 8 registros para una mejor visualización de la información.

- Cuando no haya registros disponibles, se mostrará un mensaje notificando la falta de datos.

- En caso de presentar un error al obtener los datos se debe mostrar una notificación con el tipo de error presentado.

- El apartado debe ser completamente funcional en dispositivos móviles y de escritorio.

Tareas Asociadas:

- Diseñar un mockup del apartado para visualizar las novedades registradas en el rol Administrador.

- Crear el listado donde se puedan ver todas las novedades que se tienen registradas.

- Crear funcionalidad para traer las novedades que están en la base de datos.

- Crear validaciones en el backend para obtener las novedades registradas.

- Crear paginación en caso de que los datos excedan los 8 registros para mejorar el diseño de la interfaz.

- Crear diseño responsive en la interfaz para consultar las novedades registradas por otros usuarios en el rol de administrador.

- Diseñar alertas en caso de que se presente errores durante los diferentes procesos.

- Crear la interfaz que se va a mostrar en caso de que no se encuentren novedades registradas en el rol administrador.

Título: Registrar novedad

Como administrador quiero registrar novedades para documentar algún acontecimiento en el proceso académico de los aprendices.

Criterios de Aceptación:

- La interfaz debe ser fácilmente accesible desde el menú principal en la sección "Novedades".

- La interfaz contará con tres pasos para registrar la novedad:

- Se mostrarán las diferentes novedades junto con un botón de “Registrar”

- Al dar clic en este botón se mostrará un listado de los aprendices. Deben estar las opciones de novedades. Cada formulario debe tener los campo correspondientes al registro

- Al darle en este botón se enviará al formulario que tendrá la información cargada del aprendiz seleccionado.

- Debe validar que todos los campos obligatorios estén completos y que la información ingresada sea correcta.

- Si el formulario está incompleto o contiene errores, se deben resaltar los campos con problemas y mostrar mensajes explicativos.

- Una vez completado el formulario y presionado el botón de enviar, la novedad debe guardarse correctamente en la base de datos.

- Se mostrará un mensaje de confirmación una vez que la novedad haya sido guardada.

- La interfaz debe ser completamente funcional en dispositivos móviles y de escritorio.

Tareas Asociadas:

- Diseñar el mockup de cómo debe verse la tabla de los usuarios junto con el filtro y el botón para registrar la novedad.

- Diseñar un mockup de la interfaz para registrar novedades en el rol de administrador.

- Diseñar mockups de las validaciones en el formulario de registro de novedad en el rol Administrador.

- Crear la tabla de usuarios junto a un botón de “Registrar novedad”.

- Crear funcionalidad para cargar la información de todos los aprendices en la tabla.

- Diseñar alertas de error en caso de que no se pueda acceder a la información de los aprendices.

- Crear validaciones en el backend para traer la información de los aprendices.

- Crear el formulario para registrar una novedad en el rol administrador.

- Crear validaciones para indicar cuando un campo es obligatorio.

- Crear funcionalidad que permita traer la información del aprendiz que se seleccionó al formulario en los campos correspondientes.

- Diseñar alertas en caso de que no se pueda cargar la información del aprendiz o de la novedad al formulario.

- Diseñar alertas cuando se registre la novedad que le indiquen al usuario que el registro fue exitoso.

- Crear diseño responsive en la interfaz para registrar una novedad en el rol administrador.

Título: Consultar detalles de la novedad

Como administrador quiero una interfaz que me permita consultar la información de una novedad para evaluar el siguiente paso del proceso.

Criterios de Aceptación:

- La interfaz debe ser accesible desde el listado del apartado de “Responder Novedad” que se encuentra en el menú principal.

- Al seleccionar la novedad aparecerá la interfaz con la información de la novedad que ya fue registrada.

- Desde esta misma interfaz se deberá acceder a toda la información sin necesidad de regresar a la página anterior.

- La información debe corresponder a la que se encuentra registrada en la base de datos.

- En caso de que no se encuentre información se debe mostrar un mensaje claro de error indicando que no hay información de la novedad seleccionada.

- En caso de que la novedad incluya documentos, estos deberán ser cargados con una vista previa para las vistas en computador.

- Para móviles, al acceder al documento este debe ser descargado automáticamente.

- La interfaz debe ser completamente funcional para dispositivos móviles y de escritorio.

Tareas Asociadas:

- Diseñar un mockup de la interfaz para consultar la información de una novedad en el rol administrador.

- Diseñar un mockup de las alertas de error al obtener la información de la novedad.

- Crear funcionalidad para mostrar todas las novedades que se encuentran registradas con el estado de “Por revisar”.

- Crear validaciones en el backend para traer la información de las novedades.

- Diseñar la interfaz para consultar la información de la novedad que fue seleccionada junto con el archivo.

- Crear funcionalidad para cuando se seleccione una novedad la información de la misma se vea reflejada en la interfaz.

- Crear diseño responsive en la interfaz para ver toda la información de la novedad antes de responder.

- Diseñar alertas en caso de que se presenten errores en la carga de la información de la novedad seleccionada.

- Crear funcionalidad que permita tener una vista previa del archivo en la misma interfaz.

Título: Responder novedades.

Como administrador quiero un apartado en el que pueda responder una novedad para dar por finalizado un proceso.

Criterios de Aceptación:

- La interfaz debe ser accesible desde el listado del apartado de “Responder Novedad” que se encuentra en el menú principal.

- Al seleccionar la novedad aparecerá la interfaz con la información de la novedad que ya fue registrada.

- Desde esta misma interfaz se deberá acceder a toda la información sin necesidad de regresar a la página anterior.

- Se  contará con dos botones que tienen iconos de “✗” y “✓” que significan denegar o aprobar la novedad.

- Una vez se seleccione uno de los botones, se mostrará un modal de confirmación.

- Cuando se cierra el modal se muestra una notificación cuando el registro de información se guarda en la base de datos.

- Se enviará un correo al aprendiz informando sobre el cambio en el estado de la novedad.

- Finalizado este proceso lo regresará a la vista donde se encuentra el listado.

- La interfaz debe ser completamente funcional para dispositivos móviles y de escritorio.

Tareas Asociadas:

- Diseñar un mockup de la interfaz para responder las novedades.

- Diseñar un mockup del modal de confirmación para responder a la novedad del rol Administrador.

- Crear la interfaz para responder novedades del rol administrador.

- Crear funcionalidad que obtenga la información de la novedad seleccionada y la cargue en la interfaz.

- Crear funcionalidad para que los botones en la interfaz de responder novedad puedan cambiar el estado de la novedad solo dándoles clic.

- Crear modal de confirmación para aprobar o denegar una novedad por el Administrador.

- Diseñar alertas que informan sobre algún error que se pueda presentar al actualizar el estado de la novedad.

- Crear validaciones en el backend para actualizar el estado de la novedad.

- Crear diseño responsive a la interfaz.

- Crear funcionalidad para enviar un correo automáticamente al aprendiz cuando el estado de la novedad sea modificado.

Super Administrador

Título: Consultar usuarios.

Como Super Administrador quiero una interfaz que me permita ver los usuarios del sistema para gestionar el rol que tienen en el sistema.

Criterios de aceptación:

- La interfaz debe ser fácilmente accesible desde el menú principal en la sección "Usuarios".

- El Super Administrador debe poder acceder a una interfaz que muestre una lista completa de todos los usuarios del sistema.

- La información que aparece en la lista debe ser la que corresponde en la base de datos.

- En caso de que genere un error al momento de cargar la lista deberá aparecer una notificación indicando el tipo de error.

- Se podrá realizar un filtro de búsqueda de usuarios por nombre, documento o rol.

- El listado contará con una paginación si los registros obtenidos son más de 10.

- Se debe poder seleccionar cualquier usuario y modificar su rol.

- Un botón de "Editar Rol" estará disponible junto a cada usuario, que abrirá un modal para seleccionar el nuevo rol del usuario.

- Antes de aplicar el cambio se mostrará un modal de confirmación indicando si está seguro de esta acción.

- Esta información será modificada en la base de datos tras su confirmación.

- La información debe actualizarse sin necesidad de recargar la página.

- La interfaz debe ser completamente funcional para dispositivos móviles y de escritorio.

Tareas Asociadas:

- Diseñar un mockup de la interfaz para consultar todos los usuarios del sistema y que se refleje el botón de “Editar Rol”.

- Diseñar un mockup del modal de confirmación para cambiar el rol de un usuario.

- Diseñar la interfaz donde se pueden consultar todos los usuarios del sistema.

- Crear funcionalidad para traer la información de los usuarios del sistema.

- Diseñar alertas en caso de error al obtener la información de los usuarios o indicando otros errores que se presenten.

- Crear paginación en caso de que los datos exceda la longitud de 10 registros.

- Crear diseño del modal de confirmación para el cambio del rol.

- Crear validaciones en caso de que se presenten errores en la actualización del rol.

- Crear diseño responsive de la interfaz para editar el rol de los usuarios.

- Crear funcionalidad que actualice la información sin necesidad de recargar la página.

- Crear validaciones en el backend para traer la información de todos los usuarios.

Titulo: Consultar Tipos de Novedades

Como super administrador quiero una interfaz para visualizar los tipos de novedades para consultar las que están registradas.

Criterios de Aceptación:

- La interfaz debe ser fácilmente accesible desde el menú principal en la sección de “Novedad”

- La interfaz tendrá diferentes tarjetas en las que se mostrará la información de los tipos de novedades.

- Las tarjetas deben estar distribuidas en un formato de cuadrícula para facilitar la visualización.

- La información de las tarjetas debe ser clara de entender para todos los usuarios del sistema.

- La información mostrada será actualizada automáticamente cada vez que se accede a la interfaz

- La interfaz debe contar con un diseño responsive para dispositivos web como móviles.

- Las tarjetas deben adaptarse según el tamaño que tenga la pantalla.

- La interfaz debe mostrar un indicador de carga mientras se recuperan los datos de la base de datos.

- En caso de que se presente un error al momento de cargar la información de los tipos de novedades deberá mostrarse un mensaje indicando el error que se presentó.

Tareas Asociadas:

- Diseñar un mockup de la interfaz para consultar los diferentes tipos de novedad.

- Crear funcionalidad para traer la información de los tipos de novedad registrados.

- Crear validaciones en el backend para obtener la información de los tipos de novedades.

- Diseñar alertas en caso de que se presenten errores al obtener la información de los tipos de novedades.

- Crear diseño responsive de las tarjetas de los tipos de novedad.

- Crear el indicador de carga en lo que se cargar los datos de los tipos de novedades.

- Crear funcionalidad para actualizar la información en la interfaz donde se muestran los tipos de novedades sin necesidad de recargar la página.

Título: Registrar tipo de novedad

Como Super Administrador quiero crear diferentes tipos de novedades para que se puedan gestionar procesos académicos de los aprendices.

Criterios de Aceptación:

- La interfaz debe ser fácilmente accesible desde el menú principal en la sección "Novedades".

- La interfaz contará con una tarjeta al final de las novedades que será el acceso al formulario de creación del tipo de novedad.

- En caso de que los campos estén incompletos debe mostrarse una validación en el campo faltante indicando que es obligatorio.

- Si se presentan errores permite corregir y volver a intentar registrar el tipo de novedad.

- Cuando la novedad sea registrada con éxito debe salir una notificación indicando que el proceso de registro fue exitoso.

- En caso de presentar errores al momento de cargar la información en la base de datos debe aparecer una notificación que informe sobre esto e indique exactamente qué error se produjo.

- La interfaz debe generar automáticamente la nueva tarjeta de la novedad sin necesidad de recargar la página.

- La interfaz debe ser completamente funcional para dispositivos móviles y de escritorio.

Tareas Asociadas:

- Diseñar un mockup del modal para que el Super Administrador pueda crear un nuevo tipo de novedad..

- Crear el modal para la creación de un nuevo tipo de novedad en el rol Super Administrador.

- Crear funcionalidad para que desde el botón del formulario se pueda registrar el nuevo tipo de novedad.

- Crear validaciones de los campos del formulario para que indiquen los campos que son obligatorios.

- Crear validaciones en el backend para el registro de los tipos de novedad.

- Crear diseño responsive de la interfaz para la creación de tipos de novedades.

- Crear funcionalidad para que en caso de ya existir un tipo de novedad no dejar que se cree otro.

- Diseñar alertas que indiquen algún error en la creación del tipo de novedad.

- Diseñar alertas para el registro exitoso del tipo de novedad.

- Crear funcionalidad para que la información con el nuevo tipo de novedad se actualice automáticamente sin necesidad de recargar la página.

Título: Desactivar Tipos de Novedad.

Como Super Administrador quiero poder desactivar tipos de novedades para evitar que los usuarios puedan verlas en caso de que ya no sean necesarias.

Criterios de aceptación:

- La interfaz debe ser fácilmente accesible desde el menú principal en la sección "Novedades".

- Cada tarjeta contará con un icono de “✗” para desactivarla.

- Al dar click en este icono deberá aparecer un modal de confirmación que pregunte si desea desactivar esta novedad.

- Cuando la confirmación de modal se aplique, el estado de la novedad seleccionada se debe cambiar a “Inactivo”.

- En caso de que se presente un error se debe mostrar una notificación clara indicando junto con el detalle del error presentado.

- La información se debe actualizar en la base de datos cuando se genere el cambio.

- La tarjeta pasará a un color gris en la interfaz y para los demás usuarios no deberá mostrarse.

- Al realizarse el cambio debe salir una notificación que indique que el proceso fue exitoso.

- La interfaz debe ser completamente funcional para dispositivos móviles y de escritorio.

Tareas Asociadas:

- Diseñar un mockup para la interfaz para mostrar las tarjetas de los tipos de novedad incluyendo un icono de “✗”

- Diseñar un mockup para el modal de confirmación para desactivar un tipo de novedad.

- Crear diseño de las tarjetas de tipos de novedades con el rol de Super Administrador.

- Crear funcionalidad para cargar todos los tipos de novedades desde la base de datos.

- Crear funcionalidad que permite desactivar el tipo de novedad seleccionada.

- Crear diseño del modal de confirmación en la desactivación de una novedad.

- Diseñar alertas que informan de errores que se puedan presentar actualizando el estado de los tipos de novedades.

- Diseñar alertas que indiquen que el estado fue cambiado con éxito en los tipos de novedades.

- Crear funcionalidad que en caso de que una novedad se desactive no se muestre a los demás usuarios.

- Crear funcionalidad para que la tarjeta del tipo de novedad sea en un tono gris cuando se encuentre desactivada.

- Crear funcionalidad que actualice el cambio de estado en la interfaz sin necesidad de recarga la página.

Título: Asignar novedades

Como super administrador quiero poder asignar tipos de novedades específicas a cada rol para tener un control sobre el acceso a cada una.

Criterios de Aceptación:

- La interfaz debe ser fácilmente accesible desde el menú principal en la sección "Novedades".

- Cada tarjeta tendrá una opción para asignar el tipo de novedad a un rol en específico.

- La opción para asignar roles será de una lista desplegable de selección múltiple que se mostrará dentro de las tarjetas.

- Se debe permitir asignar uno o más roles a un tipo de novedad.

- Cada que se seleccione un rol deberá aparecer un modal de confirmación para ese rol.

- En caso de presentar un error al registrar el rol se deberá mostrar un mensaje que informe el tipo de error que se presentó.

- Cuando se asigne un rol debe mostrarse un mensaje de éxito que confirme que el tipo de novedad ha sido asignado correctamente.

- Los cambios deben verse reflejados en la interfaz sin necesidad de recargar la página.

- La interfaz debe contar con un diseño responsive para adaptarse tanto a dispositivos web como móviles.

Tareas Asociadas:

- Diseñar un mockup de la interfaz para asignar roles en un tipo de novedad.

- Diseñar un mockup del modal de confirmación para la asignación de rol en un tipo de novedad.

- Crear funcionalidad para la asignación de un rol en el tipo de novedad.

- Crear funcionalidad para actualizar la información del rol en el tipo de novedad sin tener que recargar la página.

- Crear modal de confirmación al asignar un rol a un tipo de novedad.

- Diseñar alertas para en caso de presentar un error en la asignación del rol se informe al usuario que tipo de error se presentó.

- Diseñar aletas para la confirmación del rol para los tipos de novedades.

- Crear diseño responsive en la interfaz para la asignación de rol en los tipos de novedades.

- Crear validaciones en el backend para la asignación de rol en el tipo de novedad.

- Crear funcionalidad para traer los roles que se encuentren registrados en la base de datos y que se muestran en la lista desplegable de tipo de novedad.

Titulo: Generar Reportes

Como Super Administrador quiero generar reportes detallados sobre las novedades académicas para obtener estadísticas y realizar seguimiento.

Criterios de Aceptación:

- Los reportes deberán incluir información clave como tipo de novedad, número de aprendices a los que se les han registrado novedades por mes o por novedad, estados de las novedades.

- Se deben generar gráficos visuales que permitan que la información sea representada de manera más clara.

- Los gráficos deben estar disponibles para datos como el número de novedades por tipo, el estado de las novedades, y el tiempo de resolución.

- El reporte debe poder ser exportado tanto en PDF como en un Excel según sea necesario.

- El reporte exportado debe mantener el mismo filtro que el que fue consultado en el sistema.

- En caso de ocurrir un error al momento de exportar se debe enviar una alerta informando el tipo de error que se presentó.

- En caso de ocurrir un error al momento de aplicar un filtro este debe ser especificado en una alerta.

- Cuando se exporte el reporte se debe notificar con una alerta de exportación exitosa.

- La interfaz debe ser completamente funcional para dispositivos móviles y de escritorio.

Tareas Asociadas:

- Diseñar un mockup de la interfaz para los reportes de todas las acciones que se realizan en el sistema (registros de novedad, tiempo de respuesta, número de aprendices que tienen novedades)

- Diseñar un mockup de las alertas tanto de error como de éxito en la interfaz de reportes.

- Crear gráficos de barras o de círculo para reflejar la información de las novedades.

- Crear funcionalidad para exportar la información de los reportes en un PDF o Excel.

- Diseñar alertas de éxito cuando se descarga un reporte.

- Crear funcionalidad en las gráficas para reflejar la información que obtienen del backend.

- Diseñar alertas de error al obtener la información que indique el tipo de error que se presentó.

- Crear filtros en las gráficas y que al descargarlas esos filtros se mantengan.

- Crear funcionalidad de los filtros de búsqueda tanto por el estado de la novedad, como por los registros de novedades por meses.

Titulo: Consultar movimientos

Como Super Administrador quiero visualizar los movimientos de cada rol para tener un control detallado de todas las acciones realizadas por los diferentes roles en el sistema.

Criterios de Aceptación:

- La interfaz debe ser fácilmente accesible desde el menú principal en la sección "Movimientos".

- El Super Administrador debe poder acceder a una interfaz que muestre un registro detallado de todas las acciones realizadas por los diferentes roles en el sistema.

- La interfaz contará con un filtro que facilite la búsqueda por el rol que se requiera.

- La información debe ser clara y estar actualizada en todo momento.

- En caso de ocurrir un error al obtener los movimiento debe mostrarse una alerta especificando que tipo de error se está presentando.

- Cuando los registros superen una longitud de 10 se aplicará una paginación para una mejor visualización.

- Debe ser posible exportar la información obtenida en un PDF o un Excel según sea necesario.

- La información en el PDF o Excel debe coincidir con el filtro que ya se había aplicado en la interfaz.

- La interfaz debe ser completamente funcional para dispositivos móviles y de escritorio.

Tareas Asociadas:

- Diseñar un mockup de la interfaz donde el Súper Administrador pueda ver en una tabla todos los movimientos realizados por los usuarios del sistema.

- Diseñar un mockup de las alertas de error o éxito al obtener todos los movimientos de los demás usuarios.

- Diseñar una interfaz donde el administrador pueda consultar en una tabla todos los movimientos que han realizado los demás usuarios del sistema.

- Crear un filtro de búsqueda por rol para ver exclusivamente los movimientos del rol seleccionado.

- Crear paginación de la tabla de usuarios en caso de que los registros excedan una longitud de 10.

- Crear funcionalidad para descargar un PDF o Excel de los movimientos que realizaron los usuarios.

- Crear validaciones en el backend para obtener los movimientos de los demás usuarios del sistema.

- Crear alertas de error para indicar al usuario si se presentó alguno durante la obtención de los movimientos.